贡嘎县住房保障组关于住房保障工作开展情况汇报

为深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，认真落实精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持“六个精准”、“五个一批”基本要求，确保农村贫困人口实现“两不愁，三保障”，现结合我县实际情况，将住房保障工作情况汇报如下：

一、住房保障工作开展情况

按照住房安全有保障的要求，全面实施危旧房屋改造工程。三年（2016、2017年县安居办负责，2018年县住建局负责）来，我县共投入资金1100余万元对910户（其中空港新区投入197万元改造564户）危旧房屋实施除险加固和拆除重建，对3200余户裂缝户实施维修改造，群众住房安全得到明显改善，居住环境不断优化。

2018年我局根据全县各乡（镇）危房改造实际申报情况、危房改造对象认定情况，截止2018年6月22日，我局全员干部职工分成三组前后下到各乡（镇）识别鉴定危房5次，共对全县申请的1500余户危房进行了识别鉴定，全县共有危房108户、裂缝户152户。但由于汛期强降雨导致大量民房受损，根据山南市、县委、政府要求，对强降雨导致农村房屋受损情况进行排查。截止2018年9月22日，我局全员干部分成三组再次下到各乡（镇），对各乡（镇）申报的强降雨导致房屋受损进行了核定，前后4次。最终核实全县危房共有危房174户，裂缝户3200余户，并及时协助各乡（镇）进行维修。

二、住房保障工作开展中所遇问题及解决办法

所遇问题：（一）全县共有居民8000余户，要对全县农村房屋安全进行全面排查工程量较大，我局房屋安全技术鉴定人员较少；

（二）部分被评定危旧房的农户因雨季、秋收、选良辰吉日习俗等原因，危房改造进度较慢；

解决办法：（一）针对事多人少、任务重、时间紧的问题，我局将国家住建部的《住房城乡建设部、财政部、国务院扶贫办关于加强和完善建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造若干问题的通知》（建村〔2018〕192号）、《关于开展农牧区贫困户危旧房核查工作的通知》（藏建村〔2018〕178号）等文件转发给各乡（镇）人民政府，并对各乡（镇）危房负责人、各村（居）组危房负责人进行危旧房识别现场指导。通过各乡（镇）对农村房屋排查后，提交危旧房改造申请，我局技术鉴定人员再对申请的房屋进行核实鉴定，对部分存在疑问的房屋聘请第三方专业机构进行鉴定，从而确保危旧房鉴定的精准性。

（二）针对部分危旧房改造较慢的农户，我局联合各乡（镇）人民政府对其做思想工作，并提出危旧房改造技术指导。

三、住房保障工作亮点

（一）为确保危旧房识别精准、鉴定精准、评定精准，我局聘请了县城常年从事房建市政工作的专业技术人员对部分危房进行鉴定，并提出危旧房改造技术指导。

（二）对于部分因家中无劳力、残疾等特殊原因的危旧房户，我局联合各乡（镇）人民政府发动群众党员、党员先锋代表、结对帮扶人、双两户户长、施工单位对其进行帮助，加快危旧房改造进度，确保住房有保障。

贡嘎县住房和城乡建设局

2018年12月1月